Приложение № 15.1    
к Постановлению 
Местной администрации 
МО Юго-Запад
от 15.12.2023г. № 98-п

(с изменениями от 01.03.2024г. постановление 25-п;

с изменениями от 18.03.2024г. постановление 27-п;

с изменениями от 09.04.2024г. постановление 32-п;

с изменениями от 17.05.2024г. постановление 36-п;

с изменениями от 17.06.2024г. постановление 43-п;

с изменениями от 07.08.2024г. постановление 49-п)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮГО-ЗАПАД НА 2024 Г.

(Наименование муниципальной программы)

- Наименование вопросов местного значения: организация благоустройства территории муниципального образования и осуществление работ в сфере озеленения.

- Исполнитель: Отдел благоустройства

- Цели программы: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории муниципального образования, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха для жителей округа 
МО Юго-Запад.

- Сроки реализации программы: 2024 год

- Источники финансирования программы:

| ВСЕГО (руб) | В том числе |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад | Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга |
| 130 828 973,60 | 50 346 873,60 | 80 482 100,00 |

| Муниципальная программа по благоустройству территорий внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад на 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес, наименование мероприятия |  | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок реализации, 20___г. | Объем финансирования, (руб.) | Целевая статья и КОСГУ |
|  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Территория МО Юго-Запад (ЗНОП МЗ) | Выполнение работ по обеспечению чистоты и порядка на уборочных площадях зеленых насаждений внутриквартального общего пользования местного значения | Га | 12,8 | 2024г. | 7 339 980,00 | 151-226 |
| 2 | Территория МО Юго-Запад в соответствии с АП | Содержание и ремонт МАФ(скамейки, полусферы, парковочные столбики, вазоны и пр.), ограждений газонов, оборудования детских и спортивных площадок, включая завоз песка в песочницы, осмотры оборудования (функциональные, годовые), расположенных на ЗНОП МЗ | руб. |  | 2024г. | 3 944 140,53 | 151-225 |
| 3 | Территория МО Юго-Запад в соответствии с АП | Содержание и ремонт МАФ (скамейки, полусферы, парковочные столбики, вазоны и пр.), ограждений газонов, оборудования детских и спортивных площадок, включая завоз песка в песочницы, осмотры оборудования (функциональные, годовые), расположенных на землях общего пользования | руб. |  | 2024г. | 2 055 750,74 | 131-225 |
| 4 | Территория МО Юго-Запад в соответствии с АП | Замена, размещение МАФ (скамейки, полусферы, парковочные столбики, вазоны и пр.), ограждений газонов, оборудования детских и спортивных площадок, расположенных на ЗНОП МЗ | руб. |  | 2024г. | 250 000,00 | 151-310 |
| 4.1 |  |  |  |  |  | 50 600,00 | 151-346 |
| 5 | Территория МО Юго-Запад в соответствии с АП | Замена, размещение МАФ (скамейки, полусферы, парковочные столбики, вазоны и пр.), ограждений газонов, оборудования детских и спортивных площадок, расположенных на землях общего пользования | руб. |  | 2024г. | 250 000,00 | 131-310 |
| 6 | ул. Десантников, д. 12, корп. 1 - ул. М. Казакова, д. 40, корп. 1, ул. Котина, д. 7, корп. 1, ул. Котина, д. 6, корп. 3 (ЗНОП МЗ) | Оформление территории МО Юго-Запад к новогоднему праздничному мероприятию | шт. | 1,0 | 2024г. | 301 170,09 | 151-225 |
| 7 | ул. М. Казакова, д. 24, корп. 2, Ленинский пр., д. 100, корп. 2 | Оформление территории МО Юго-Запад к новогоднему праздничному мероприятию | шт. | 0,0 | 2024г. | 0,00 | 131-225 |
| 8 | ул. Десантников, д. 12, корп. 1 - ул. М. Казакова, д. 40, корп. 1, ул. Котина, д. 7, корп. 1, ул. Котина, д. 6, корп. 3 | Демонтаж оформления территории МО Юго-Запад к новогоднему праздничному мероприятию | шт. | 4,0 | 2024г. | 280 620,00 | 151-225 |
| 9 | ул. М. Казакова, д. 24, корп. 2, Ленинский пр., д. 100, корп. 2 | Демонтаж оформления территории МО Юго-Запад к новогоднему праздничному мероприятию | шт. | 3,0 | 2024г. | 79 380,00 | 131-225 |
| 10 | ул. Котина, д. 6, корп. 3 (ЗНОП МЗ) | Оформление территории МО Юго-Запад к праздничному мероприятию в честь "Дня победы", включая демонтаж | шт. | 2,0 | 2024г. | 61 600,00 | 151-225 |
| 11 | Петергофское шоссе (от дома 1 корп. 1 до ул. Десантников) | Оформление территории МО Юго-Запад к праздничному мероприятию в честь "Дня победы", включая демонтаж | шт. | 75,0 | 2024г. | 79 200,00 | 131-225 |
| 12 | Декоративные элементы праздничного оформления | Ответственное хранение декоративных элементов | шт. | 84,0 | 2024г. | 224 300,00 | 131-226 |
| 13 | Территория МО Юго-Запад в соответствии с АП | Озеленение территории МО Юго-Запад (посадка цветов в вазоны), расположенных на ЗНОП МЗ | руб. |  | 2024г. | 367 608,46 | 151-226 |
| 14 | Территория МО Юго-Запад в соответствии с АП | Озеленение территории МО Юго-Запад (посадка цветов в вазоны), расположенных на землях общего пользования | руб. |  | 2024г. | 67 518,78 | 131-226 |
| 15 | сквер б/н между д. 93, корп. 2, и д. 93, корп. 3 по Ленинскому пр. ЗНОП МЗ № 40-37-10; сквер б/н северо-восточнее д. 88 по Ленинскому пр. ЗНОП МЗ № 40-37-14; сквер б/н северо-западнее д. 93, корп. 2, по Ленинскому пр. № 40-37-22. | Уход за зелеными насаждениями на ЗНОП МЗ | руб. |  | 2024г. | 902 142,59 | 151-226 |
| 16 | сквер б/н южнее д. 28 по ул. Десантников ЗНОП МЗ № 40-37-6 | Компенсационное озеленение | шт. | 7,0 | 2024г. | 12 500,00 | 151-226 |
|  |  |  |  |  |  | 17 500,00 | 151-346 |
| 17 | Территория МО Юго-Запад в соответствии с АП | Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на ЗНОП МЗ | руб. |  | 2024г. | 185 691,85 | 151-226 |
| 18 | Территория МО Юго-Запад в соответствии с АП | Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на землях общего пользования | руб. |  | 2024г. | 239 549,41 | 131-226 |
| 19 | Территория МО Юго-Запад в соответствии с АП | Текущий ремонт покрытий на внутриквартальных территориях (проезды, тротуары, пешеходные дорожки, газоны и пр.) на землях общего пользования | м2 | 4600,0 | 2024г. | 8 069 902,64 | 131-226 |
| 20 | Территория МО Юго-Запад в соответствии с АП | Текущий ремонт покрытий на внутриквартальных территориях (тротуары, пешеходные дорожки и пр.) на ЗНОП МЗ | м2 | 0,0 | 2024г. | 0,00 | 151-226 |
| 21 | По муниципальным контрактам | Техническое инспектирование при выполнении работ, производимых на территории МО Юго-Запад | руб. |  | 2024г. | 1 293 623,16 | 131-226 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 26 072 778,25 |  |
| 22 | ул. Маршала Казакова, д. 28, корп.1 - пр. Маршала Жукова, д. 33, корп. 3 | восстановительная стоимость | руб. |  | 2024г. | 1 136 460,00 | 131-853-299 |
| 23 | Ленинский пр., д. 97, корп. 1, литера А. | восстановительная стоимость | руб. |  | 2024г. | 99 630,00 | 131-853-299 |
| 24 | Петергофское шоссе, д. 1, корп. 1-д. 3, корп. 5 | восстановительная стоимость | руб. |  | 2024г. | 63 960,00 | 151-853-299 |
| 24.1 |  |  |  |  |  | 717 120,00 | 131-853-299 |
| 25 | Ленинский пр., д. 95, корп. 1 - ул. Десантников, д. 20, корп. 1 | восстановительная стоимость | руб. |  | 2024г. | 31 200,00 | 131-853-299 |
| 26 | ул. Маршала Казакова, д. 38-д. 40 | восстановительная стоимость | руб. |  | 2024г. | 237 360,00 | 131-853-299 |
| 26.1 |  |  |  |  |  | 759 480,00 | 151-853-299 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 045 210,00 |  |
| 27 | ул. Котина, д. 7, корп. 1 (ЗНОП МЗ № 40-37-13) (1,37га - ЗНОП МЗ; 0,52 га - земли общего пользования) | Разработка и согласование ПСД благоустройство | га | 1,89 | 2024г. | 1 529 581,01 | 131-226 |
| 28 | ул. Маршала Захарова, д. 56 - Ленинский пр., д. 93, корп. 1 | Разработка и согласование ПСД благоустройство | га | 1,09 | 2024г. | 958 565,83 | 131-226 |
| 29 | ул. Маршала Захарова, д. 50, корп. 1 | Разработка и согласование ПСД благоустройство | га | 0,44 | 2024г. | 801 536,69 | 131-226 |
| 30 | Ленинский пр., д. 92, корп. 3 | Разработка и согласование ПСД благоустройство | га | 0,6 | 2024г. | 608 819,06 | 131-226 |
| 31 | сквер б/н между д. 93, корп. 2, и д. 93, корп. 3 по Ленинскому пр. ЗНОП МЗ № 40-37-10 | Паспортизация ЗНОП МЗ | га | 0,95 | 2024г. | 201 497,41 | 151-226 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4 100 000,00 |  |
| 32 | ул. Маршала Казакова, д. 28, корп.1 - пр. Маршала Жукова, д. 33, корп. 3 | Пешеходные коммуникации | м2 | 1044,9 | 2024г. | 7 783 761,92 | 60000SP001-226 |
| 33 |  | Устройство детской площадки в полимерном покрытии | м2 | 780,9 | 2024г. | 6 587 213,28 | 60000SP001-226 |
| 34 |  | Устройство спортивной площадки в полимерном покрытии | м2 | 196,0 | 2024г. | 1 062 071,11 | 60000SP001-226 |
| 35 |  | Устройство и ремонт газона | м2 | 3837,6 | 2024г. | 2 411 639,23 | 60000SP001-226 |
| 36 |  | Устройство и ремонт газона |  |  |  | 654 252,68 | 60000NP001-226 |
| 38 |  | Посадки (работа) | шт. | 19/524/70 | 2024г. | 836 676,54 | 131-226 |
| 38.2 |  | Посадки (деревья/кустарники/многолетние цветы) | шт. | 19/524/70 | 2024г. | 437 579,98 | 131-346 |
| 37 |  | Посадки (работа) | шт. | 23/608/125 | 2024г. | 1 437 552,60 | 60000SP001-226 |
| 38.1 |  | Посадки (деревья/кустарники/многолетние цветы) | шт. | 23/608/125 | 2024г. | 1 877 761,33 | 60000SP001-346 |
| 39 |  | Демонтаж оборудования и МАФ, газонного ограждения | шт./мп | 40/24,6 | 2024г. | 277 126,61 | 60000NP001-226 |
| 40 |  | Монтаж детского игрового оборудования и МАФ | шт. | 56,0 | 2024г. | 31 600 600,53 | 60000SP001-310 |
| 41 |  | Монтаж детского игрового оборудования и МАФ |  |  |  | 3 472 571,84 | 60000NP001-310 |
| 42 |  | Монтаж детского игрового оборудования и МАФ | шт. | 12,0 | 2 024,00 | 781 109,84 | 131-310 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 59 219 917,49 |  |
| 43 | Петергофское шоссе, д. 1, корп. 1-д. 3, корп. 5 | Ремонт а/б покрытия проезда | м2 | 7771,4 | 2024г. | 15 611 200,00 | 60000SP001-226 |
| 44 |  |  |  |  |  | 821 700,00 | 60000NP001-226 |
| 45 |  |  |  |  |  | 1 657 087,89 | 60000NP001-226 |
| 46 |  | Ремонт а/б покрытия пешеходных дорожек | м2 | 414,0 | 2024г. | 956 559,11 | 60000NP001-226 |
| 47 |  | Восстановление газона | м2 | 578,5 | 2024г. | 414 097,70 | 60000NP001-226 |
| 48 |  | Посадка кустов (работа) | шт. | 6,0 | 2024г. | 9 588,38 | 60000NP001-225 |
| 49 |  | Посадка кустов (кусты) | шт. | 6,0 | 2024г. | 2 888,22 | 60000NP001-346 |
| 50 |  | Ремонт а/б покрытия проезда (ЗНОП МЗ) | м2 | 24,4 | 2024г. | 257 021,49 | 151-226 |
| 51 |  | Ремонт газона (ЗНОП МЗ) | м2 | 48,8 | 2024г. | 29 857,21 | 151-226 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 19 760 000,00 |  |
| 52 | Ленинский пр., д. 97, корп. 1, литера А. | Устройство пешеходных дорожек | м2 | 102,5 | 2024г. | 549 049,15 | 131-226 |
| 53 |  | Ремонт газона | м2 | 247,3 | 2024г. | 151 307,96 | 131-226 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 700 357,11 |  |
| 54 | Ленинский пр., д. 95, корп. 1 - д. 93, корп. 1 - д. 91 - ул. Десантников, д. 20, корп. 1 | Ремонт а/б покрытия проезда и пешеходных коммуникаций | м2 | 5816,0 | 2024г. | 906 405,45 | 60000NP003-226 |
| 54.1 |  |  |  |  |  | 12 110 300,00 | 60000SP003-226 |
| 55 |  | Ремонт газона | м2 | 537,5 | 2024г. | 658 798,36 | 131-226 |
| 55.1 |  | Установка газонного ограждения | м | 316,0 | 2024г. | 704 418,48 | 131-310 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 14 379 922,29 |  |
| 56 | ул. Маршала Казакова, д. 38-д. 40 | Устройство пешеходных дорожек | м2 | 522,0 | 2024г. | 2 760 704,88 | 151-226 |
| 57 |  | Ремонт газона | м2 | 353,9 | 2024г. | 252 169,48 | 151-226 |
| 58 |  | Озеленение (посадка) | шт | 17,0 | 2024г. | 118 244,98 | 151-226 |
| 59 |  | Озеленение (деревья) | шт | 17,0 | 2024г. | 161 875,58 | 151-346 |
| 60 |  | Установка парковочных столбиков | шт. | 62,0 | 2024г. | 132 508,43 | 151-310 |
| 61 |  | Снос зеленых насаждений | шт | 15,0 | 2024г. | 125 285,11 | 151-226 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 550 788,46 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 130 828 973,60 |  |